[bookmark: _GoBack]改扩建二期开办费项目办公家具
全过程监理服务项目服务需求
1、 项目名称：改扩建二期开办费项目办公家具全过程监理服务项目
2、 项目预算：19.5万元
3、 服务内容
1.配合开展家具需求收集整理、平面布局规划、家具选型（含空间效果图展示）、设计区域家具数量统计及清单梳理。
2.开展技术咨询与造价评估，协助复核科室需求、招标清单及技术参数、编制需求文件，规避招采阶段技术漏洞；
3.组织打样样品专业评审，出具评审纪要，从源头把控产品匹配度；
4.组织原材料、成品抽样检测，针对环保、安全理化指标开展检测，对不合格项督促供应商闭环整改（费用由中标家具厂家承担）；
5.对工厂生产、现场安装实施过程监督，记录监理日志，及时纠偏质量及工艺缺陷；
6.组织开展技术、质量整体验收，形成完整验收成果文件；
7.配合上级部门履约抽查，完善全过程资料归档，作为审计备查支撑材料。
4、 资格要求
投标人供应商需满足的资格条件:
1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）。
2. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
7. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
8. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
9. 本项目全部专门面向中小企业采购：是，本项目的承接服务商为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）
10. 本项目的特定资格要求：无。注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；
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